**Отчет о финансовом обеспечении муниципальной программы сельского поселения Новочеркутинский сельсовет**

**«Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеруктинский сельсовет на 2019-2025 годы»**

**за счет средств бюджета поселения**

**на 01 апреля 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограмм, основных мероприятий | Ответственный исполнитель | Код бюджетной  классификации | | | Расходы отчетного периода  (1 квартал) (руб.) | | | Причины низкого освоения средств местного бюджет |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | Годовой план | Факт | % исполнения |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | **Муниципальная программа** «Устойчивое развитие территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет на 2019-2025 годы» | Всего | Х | Х | Х | **9 993 132,00** | **2 440 794,99** | **24,4** |  |
| администрация сельского поселения |  |  |  | **9 993 132,00** | **2 440 794,99** | **24,4** |  |
| 2 | **Подпрограмма 1** Обеспечение населения качественной, развитой инфраструктурой и повышение уровня благоустройства территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **2 256 636,00** | **547 626,05** | **24,3** |  |
| администрация сельского поселения | 911 | Х | Х | **2 256 636,00** | **547 626,05** | **24,3** |  |
| 3 | **Основное мероприятие 2**  «Текущие расходы на содержание, реконструкцию и поддержание в рабочем состоянии системы уличного освещения сельского поселения» | администрация сельского поселения | 911 | 0503 | 01 1 02 00000 | 1 132 226,00 | 456 781,41 | 40,3 |  |
| 4 | **Основное мероприятие 3**  Прочие мероприятия по благоустройству сельского поселения | администрация сельского поселения | 911 | 0503 | 01 1 03 00000 | 1 124 410,00 | 90 844,64 | 8,1 | Оплата по факту выполненных работ, оказанных услуг |
| 5 | **Подпрограмма 2**  Развитие социальной сферы на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **7 380 811,00** | **1 814 285,00** | **25** |  |
| администрация сельского поселения | 911 | Х | Х | **7 380 811,00** | **1 814 285,00** | **25** |  |
| 6 | **Основное мероприятие 2** «Создание условий и проведение мероприятий направленных на развитие культуры сельского поселения» | администрация сельского поселения | 911 | 0801 | 01 2 02 00000 | 7 380 811,00 | 1 814 285,00 | 25 |  |
| 7 | **Подпрограмма 3.**  Обеспечение безопасности человека и природной среды на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **18 000,00** | **0,00** |  |  |
| администрация сельского поселения | 911 | Х | Х | **18 000,00** | **0,00** |  |  |
| 8 | **Основное мероприятие 1**  «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | администрация сельского поселения | 911 | 0310 | 01 3 01 00000 | 18 000,00 | 0,00 |  | Мероприятия запланированы на 2-ой квартал 2023 года |
| 9 | **Подпрограмма 4**  Обеспечение реализации муниципальной политики на территории сельского поселения Новочеркутинский сельсовет | Всего | Х | Х | Х | **337 685,00** | **78 883,94** | **23,3** |  |
| администрация сельского поселения |  |  |  | **337 685,00** | **78 883,94** | **23,3** |  |
| 10 | **Основное мероприятие 1**  «Приобретение программного обеспечения, услуг по сопровождению сетевого программного обеспечения в сельском поселении» | администрация сельского поселения | 911 | 0113 | 01 4 01 00000 | 13 676,00 | 0,00 |  | Мероприятия запланированы на 3-ий квартал 2023 года |
| 11 | **Основное мероприятие 2**  «Ежегодные членские взносы» | администрация сельского поселения | 911 | 0113 | 01 4 02 00000 | 7 444,00 | 0,00 |  |  |
| 12 | **Основное мероприятие 3**  «Прочие мероприятия в сельском поселении» | администрация сельского поселения | 911 | 0113 | 01 4 03 00000 | 201 029,00 | 50 000,00 | 24,8 |  |
| 13 | **Основное мероприятие 4**  «Пенсионное обеспечение муниципальных служащих поселения» | администрация сельского поселения | 911 | 1001 | 01 4 04 00000 | 115 536,00 | 28 883,94 | 25 |  |

Глава администрации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Е. Зюзина

Главный специалист-эксперт \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Е.Я. Демина