

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**Администрации сельского поселения Новочеркутинский сельсовет**

**Добринского муниципального района Липецкой области**

**Российской Федерации**

**22.05. 2012г. с. Новочеркутино № 15**

**« Об утверждении Целевой поселенческой Программы « Развитие автомобильных дорог местного значения сельского поселения Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального**

 **района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы»**

 Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06. 10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Постановлением Администрации Липецкой области от 31 января 2012 г. N 15 "О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 2 декабря 2011 года N 422 "Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда области", Уставом сельского поселения Новочеркутинский сельсовет, администрация сельского поселения Новочеркутинский сельсовет

**ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить Целевую поселенческую Программу « Развитие автомобильных дорог местного значения сельского поселения Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы» (прилагается).

 2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на и.о.главы сельского поселения Новочеркутинский сельсовет И.С.Пытина

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

**И.О.главы администрации**

**сельского поселения**

**Новочеркутинский сельсовет И.С.Пытин**

**СОГЛАСОВАНО**:

 **УТВЕРЖДАЮ:**

Глава Добринского И.О.главы сельского поселения

 муниципального района Новочеркутинский сельсовет

Липецкой области Добринского муниципального района

 Липецкой области

\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.В. Тонких \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_И.С.Пытин

Целевая поселенческая Программа

«Развитие автомобильных дорог местного значения сельского поселения Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы »

Срок реализации программы:

2012 год и плановый период 2013 и 2014 годы

Целевая поселенческая Программа

«Развитие автомобильных дорог сельского поселения Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы».

### Паспорт

**целевой поселенческой Программы**

«Развитие автомобильных дорог сельского поселения Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годы».

 **Наименование Программы** Целевая поселенческая программа **«**Развитие

 автомобильных дорог сельского поселения

 Новочеркутинский сельсовет

 Добринского муниципального района

 на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014

 годы»

**Основания для разработки** Постановление администрации

 **Программы** Липецкой области от 31.01.2012г. № 15

**Заказчик программы** Администрация сельского поселения

 (далее – администрация)

**Разработчик Программы** Администрация сельского поселения

# Цели и задачи Программы Развитие современной и эффективной

#  автомобильно-дорожной инфраструктуры,

#  обеспечивающей товародвижение и

снижение транспортных издержек в

 экономике

**Срок реализации Программы** 2012 год и плановый период 2013 и 2014

 годы

**Исполнитель мероприятий** Администрация сельского поселения

**Программы**

# Объемы и источники Финансирование будет

#  осуществляться за

**финансирования Программы** счет средств местного бюджета

 сельского поселения 383000 руб.

**Ожидаемые результаты**                              протяженность автомобильных дорог

**Программы**  местного значения, на которых выполнен

 капитальный ремонт- 0,2 км ;

                                                        качественное содержание дорог

**Контроль за исполнением** Контроль за исполнением Программы

**Программы**  осуществляется администрацией сельского

 поселения**.**

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости**

**ее решения программными методами.**

 Автомобильные дороги представляют собой комплекс инженерных сооружений, предназначенных для обеспечения круглосуточного, непрерывного, удобного и безопасного движения автомобилей с расчетной нагрузкой и установленной скоростью в любое время года и в любых условиях погоды.

 Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения населенных пунктов сельского поселения Новочеркутинский сельсовет составляет 13,6 км., из которых 5,5 км. с твердым покрытием, 7,6 км. – грунтовые.

 Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплутационное состояние дорог. Для их соответствия нормативным требованиям необходимо выполнение различных видов дорожных работ:

   -  содержание автомобильной дороги – комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке ее технического состояния, а также по организации и обеспечения дорожного движения;

    -  ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по восстановлению транспортно – эксплутационных характеристик автомобильной дороги, при выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные  характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги;

    -  капитальный ремонт автомобильной дороги – комплекс работ по замене и(или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной дороги, дорожных сооружений и (или их частей), выполнение которых осуществляется  в пределах установленных допустимых значений и технических характеристик класса категории автомобильной дороги и при выполнение которых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и безопасности автомобильной дороги.

 Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством  выполнения работ по содержанию, ремонту, капитальному ремонту и реконструкции дорог и зависит на прямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

    Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их  оптимального использования с целью максимального снижения количества проблемных участков дороги и сооружений на них.

 Целевая поселенческая программа «Развитие автомобильных дорог сельского поселения Новочеркутинский сельсовет Добринского муниципального района на 2012г и на плановый период 2013 и 2014 годы, разработана для решения задач по развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения и осуществления дорожной деятельности.

 Реализация мероприятий программы будет способствовать своевременному и качественному проведение объемов работ по содержанию автомобильных дорог и проведению капитального ремонта.

       Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении Новочеркутинский сельсовет позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсах и координировать усилия бюджетов всех уровней.

**2. Основные цели и задачи программы.**

 Основной целью Программы является развитие современной и эффективной автомобильно-дорожной инфраструктуры.

 Для достижения этой цели Программы необходимо решить следующие задачи:

    - поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на уровне, соответствующем категории дороги,  путем содержание дорог и  сооружений на них;

сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог;

 - сохранение протяженности, соответствующей нормативным требованиям, автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет реконструкции автомобильных дорог с увеличением пропускной способности автомобильных дорог, улучшением условий движения автотранспорта.

  Целевые индикаторы и показатели Программы представлены в таблице.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п\п** | **Наименование мероприятий программы** | **Един.****измер.** | **Показа** **тели** | Сроки исполнения |
| **2012 год** | **2013 год** | **2014 год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |  |  |
|  | **Ремонт** дороги с. Александровка ул. Центральная | **Руб.** |  203000 | 203000 |  |  |
| **2** | **Ремонт** дороги с. Александровка ул. 8-ое Марта | **Руб.** | 900000 |  | 900000 |  |
| **3** | **Ремонт** дороги с. Александровка ул. Зеленая | **Руб.** | 900000 |  |  | 900000 |
|  | **ВСЕГО** | **Руб.** | **383000** |  **203000** | **900000** | **900000** |

 **3. Сроки и этапы реализации программы.**

 Реализация Программы рассчитана на 2012 и на плановый период 2013 и 2014 годы.

**4. Ресурсное обеспечение программы.**

 Источником финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета сельского поселения на реализацию программы.

Общий объем финансирования составит:

2012г. - 203000 руб.

2013г. - 900000 руб.

2014г. - 900000 руб.

 **5. Механизм реализации программы.**

 Исполнителем мероприятий программы является администрация сельского поселения

 После утверждения Программы исполнитель обеспечивается финансовыми ресурсами, устанавливаемыми бюджетом сельского поселения Новочеркутинский сельсовет, и осуществляет функции, права и обязанности исполнителя Программы.

**6. Реализация программы и контроль за ходом ее исполнения**

 Реализацию программных мероприятий и контроль за ходом ее исполнения обеспечивает администрация сельского поселения.

 **7. Оценка эффективности социально-экономических**

**и экологических последствий от реализации Программы**

 Эффективность реализации Программы зависит от результатов, полученных в сфере деятельности транспорта.

«Транспортный эффект» заключается в получении прямых выгод, получаемых в результате улучшения дорожных условий, для лиц, пользующихся автомобильными дорогами. «Транспортный эффект» включает в себя экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств, сокращение времени нахождения в пути, повышение эффективности использования транспортных средств, снижение риска дорожно-транспортных происшествий, повышение комфортности движения и улучшение удобства в пути следования. «В нетранспортный» эффект связан с влиянием совершенствования и развития сети, автомобильных дорог местного значения на социально-экономическое развитие сельского поселения и экологическую обстановку. К числу социально-экономических последствий модернизации и развития сети, автомобильных дорог местного значения относятся:

- повышение уровня и улучшение социальных условий жизни населения;

- улучшение транспортного обслуживания сельского хозяйства и населения, проживающего в сельской местности, за счет строительства подъездов к сельским населенным пунктам по дорогам с твердым покрытием;

Общественная эффективность Программы связана с совокупностью «транспортного эффекта» и в нетранспортного эффекта с учетом последствий реализации Программы, как для участников дорожного движения, так и для населения и хозяйственного комплекса сельского поселения в целом.

Последовательная реализация мероприятий Программы будет способствовать повышению скорости, удобства и безопасности движения на автомобильных дорогах общего пользования, приведет к сокращению расходов на грузовые и пассажирские автомобильные перевозки. Повышение транспортной доступности за счет развития сети автомобильных дорог в сельской местности, будет способствовать улучшению качества жизни населения и росту производительности труда в отраслях экономики сельского поселения.